Приложение № 2

к постановлению администрации

города Железногорска

от_______________№___________

таблица 8а

Детальный план-график

реализации муниципальной программы «Повышение  энергоэффективности и развития энергетики в городе Железногорске в 2014-2020 годах» и подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске в 2014-2020 годах»

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Управление городского хозяйства администрации города Железногорска

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, , контрольного события программы | Статус * |  | Ответственный исполни-тель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации |  | Срок оконча-ния реали-зации (дата контро-льного события) |  | Код бюджет ной класси- фикации** | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год (2014), месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год (2015), месяц |  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год (2016), месяц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего на 2014-2016 годы | в том числе ночередной 2014 финансо-вый год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске в 2014-2020 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования города Железногорска. |  | Управление городского хозяйства Ковалева М.Д. |  | Уменьшение расходования средств городского бюджета |  | 01.01.2014 01.07.2015 01.04.2016 |  | 30.10.2014 31.12.2015 31.12.2016 | 700 0701 1611434 200 700 0702 1611434 200 700 0709 1611434 200 | 9 154,595 | 8 993,395 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1.1 Заменены лампы накаливания на энергосберегающие лампы |  |  |  | Уменьшение расходования средств городского бюджета |  |  |  | 30.10.2014 31.12.2015 31.12.2016 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 1.2. | Контрольное событие 1.1.2. Заменены оконные блоки |  |  |  | Уменьшение расходования средств городского бюджета |  |  |  | 30.06.2014 31.12.2015 31.12.2016 | Х |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 1.3 | Контрольное событие 1.1.3. Заменены датчики |  |  |  | Уменьшение расходования средств городского бюджета |  |  |  | 30.07.2014 31.12.2015 31.12.2016 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации города |  | Управление городского хозяйства Ковалева М.Д. |  | Уменьшение расходования средств городского бюджета |  | 01.03.2014 01.01.2015 01.01.2016 |  | 31.10.2014 31.12.2015 31.12.2016 | 600 1611434 200 | 592,6 | 592,6 |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 2.1. | Контрольное событие 1.2.1. Заменены оконные блоки в администрации города |  | Управление городского хозяйства Ковалева М.Д. |  |  |  |  |  | 30.10.2014 31.12.2015 31.12.2016 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры |  | Управление городского хозяйства Ковалева М.Д. |  |  |  | 01.01.2017 |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях физкультуры и спорта |  | Управление городского хозяйства Ковалева М.Д. |  |  |  | 01.01.2017 |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МУ «Управление по ГО и ЧС» |  | Управление городского хозяйства Ковалева М.Д. |  | Уменьшение расходования средств городского бюджета |  | 01.05.2014 01.09.2015 01.07.2016 |  | 30.09.2014 30.12.2015 31.12.2016 | 210 0309 1611434 243 | 19,0 | 19,0 |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  |  | * |  | * |
| 4.1 | Контрольное событие 1.5.1. Заменены оконные блоки в административном корпусе « Управления по ГО и ЧС" |  | Уменьшение расходования средств городского бюджета |  |  |  |  |  | 30.09.2014 31.12.2015 31.12.2016 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |