Приложение № 1

к постановлению администрации

города Железногорска

от_______________№_______

План реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективностии развития энергетики в городе Железногорске В 2014-2020 годах»

на очередной финансовый  2014 год и плановый период 2015 – 2016 гг.

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные фонды | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске в 2014-2020 годах» | Управление городского хозяйства Ковалева М.Д. | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | 161 694,195 | X | X | 161 694,195 |  | X |
| 2. | Контрольное событие 1.1.1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Управление городского хозяйства Ковалева М.Д. | 30.10.2014 31.12.2015 31.12.2016 | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Контрольное событие 1.1.2 Заменены оконные блоки | Управление городского хозяйства Ковалева М.Д. | 30.06.2014 31.12.2015 31.12.2016 | X | X | X | X | X | X |
| 4. | Контрольное событие 1.1.3 Приобретены датчики | Управление городского хозяйства Ковалева М.Д. | 30.07.2014 31.12.2015 31.12.2016 | X | X | X | X | X | X |
| 5. | Контрольное событие 1. 2.1 Заменены оконные блоки в администрации города | Управление городского хозяйства Ковалева М.Д. | 30.10.2014 31.12.2015 31.12.2016 | X | X | X | X | X | X |
| 6. | Контрольное событие 1.5.1 Заменены оконные блоки в административном корпусе « Управления по ГО и ЧС" | Управление городского хозяйства Ковалева М.Д. | 30.09.2014 31.12.2015 31.12.2016 | X | X | X | X | X | X |
|  | ИТОГО по муниципальной программе: |  |  | 161 694,195 |  |  | 161 694,195 |  |  |