Приложение

к постановлению

администрации города Железногорска

от 29.12. 2014 № 3563

Муниципальная программа

«Развитие информационного общества в городе Железногорске

на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель		Отдел компьютеризации

администрации города Железногорска

Дата составления				25.12.2014 г.

Исполнители:	Начальник отдела компьютеризации

администрации города Железногорска

Калашников Валерий Валентинович,	т. 2-49-82;

Начальник управления по безопасности, противодействию

коррупции и взаимодействию с правоохранительными

органами администрации города Железногорска

Фарафонов Владимир Николаевич,		т. 4-28-88;

Начальник отдела мобилизационной работы

администрации города Железногорска

Бабич Николай Иванович			т. 2-47-72.

Начальник управления муниципального имущества

администрации города Железногорска

Ефремов Игорь Михайлович			т. 2-65-44

Председатель контрольно-счётной палаты

города Железногорска

Купаев Игорь Алексеевич			т. 7-71-14

Начальник отдела компьютеризации

администрации города Железногорска				В.В. Калашников

Паспорт

муниципальной программы города Железногорска

«Развитие информационного общества в городе Железногорске

на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска |
| --- | --- |
| Соисполнители | Отдел мобилизационной работы администрации города Железногорска, управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Железногорска, управление муниципального имущества администрации города Железногорска, контрольно-счётная палата города Железногорска. |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы | «Электронный муниципалитет города Железногорска на 2014-2020 годы» «Развитие системы защиты информации администрации города Железногорска на 2014-2020 годы» «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2014-2020 годы» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Формирование инфраструктуры информационного общества и электронного муниципалитета города Железногорска |
| Задачи программы | Развитие технической и технологической основы становления информационного общества. Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий. Обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем администрации города Железногорска. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска, имеющих доступ к современным информационно-телекоммуникационным технологиям при осуществлении должностных обязанностей, в том числе при оказании муниципальных (государственных) услуг населению. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап. Срок реализации 2014-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем бюджетных ассигнований из бюджета города Железногорска на реализацию программы составляет 11301,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1056,3 тыс. рублей; 2015 год – 743,5 тыс. рублей; 2016 год – 743,5 тыс. рублей; 2017 год – 2502 тыс. рублей; 2018 год – 2082 тыс. рублей; 2019 год – 1897 тыс. рублей; 2020 год – 2277 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Поддержка системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и развитие системы предоставления муниципальных услуг в электронном виде. Обеспечение информационной безопасности администрации города Железногорска |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» (далее – Муниципальная программа) разработана в соответствии с распоряжением администрации города Железногорска «О разработке муниципальных программ города Железногорска» от 15 октября 2013 года № 1067.

Основными проблемами, на разрешение которых нацелена Муниципальная программа, являются:

-	потребность в едином информационном пространстве и скоординированной политике в сфере организации электронного взаимодействия;

- необходимость развития электронного документооборота;

-	недостаточность темпов развития инфраструктуры доступа населения государственным и муниципальным услугам;

-	недостаточное развитие инфраструктуры, обеспечивающей информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов власти между собой, с населением и организациями.

Основные направления реализации муниципальной программы:

- формирование современной информационно-коммуникационной инфраструктуры в администрации города;

- технологическое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Настоящая муниципальная программа является программно-целевым документом, направленным на достижение приоритетных целей и задач муниципальной политики в сфере развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий.

Результатами проводимых мероприятий в сфере развития информационного общества должны стать: формирование в администрации города Железногорска современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение на ее основе возможности предоставления качественных государственных и муниципальных услуг и высокого уровня доступности для населения информации и технологий, обеспечение безопасности информационных систем администрации города Железногорска.

2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации программы

Цель муниципальной программы – Формирование инфраструктуры информационного общества и электронного муниципалитета города Железногорска.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

2. Развитие технической и технологической основы становления информационного общества.

3.	Обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационных систем администрации города Железногорска.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):

1) доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска, имеющих доступ к современным информационно-телекоммуникационным технологиям при осуществлении должностных обязанностей, в том числе при оказании муниципальных (государственных) услуг населению.

Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

1)	обеспечение функционирования единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС) Курской области в администрации города Железногорска;

2)	функционирование системы электронного документооборота (СЭД) администрации города Железногорска;

3)	поддержка системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);

4)	использование электронных подписей (ЭП) в администрации города Железногорска;

5)	обеспечение безопасности информационных систем в соответствии с требованиями действующего законодательства;

6) 	обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах администрации города Железногорска.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Поддержка системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и развитие системы предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

Обеспечение устойчивой и безопасной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Железногорска.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап со сроком реализации 2014-2020 годы.

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Основным мероприятием подпрограммы 1 является:

Основное мероприятие 1: Формирование электронного муниципалитета.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществлен комплекс мер по развитию и поддержке ранее сформированной информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Железногорска, включающий поддержку работоспособности серверного и телекоммуникационного оборудования, развитие технической и технологической основы становления информационного общества, единой системы электронного документооборота, предоставление гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе интеграция в региональную систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Эффективность реализации данного мероприятия определяется показателями:

«Доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению».

«Доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска подключенных к системе электронного документооборота администрации города Железногорска».

Основным мероприятием подпрограммы 2 является:

Основное мероприятие 1.Мероприятия по обеспечению защиты информации.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществлено:

- проведение первичных мероприятий по защите информации (спецпроверок и специсследований, проектные работы и другие услуги, оказываемые в сфере разработки систем защиты информации), аттестационных испытаний объектов информатизации администрации города Железногорска в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по обеспечению контроля за защитой объектов информатизации, обрабатывающих сведения государственной тайны;

- проведение аттестационных испытаний объектов информатизации в соответствии с действующим законодательством РФ и мероприятий по обеспечению контроля за защитой объектов информатизации, обрабатывающих конфиденциальные сведения в структурных подразделениях администрации.

Эффективность реализации данного мероприятия определяется показателями:

«Доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации».

«Доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации».

«Доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации».

Основным мероприятием подпрограммы 3 является:

Основное мероприятие 1: Создание условий для развития информационного общества в городе.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществлено приобретение, создание, модернизация, сопровождение программного обеспечения, приобретение неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение, оснащение программно-техническими комплексами, оргтехникой, средствами телекоммуникаций, приобретение, расширение, модернизация и дооборудование средств вычислительной техники, локально-вычислительной сети, получение услуг связи по передаче данных по телекоммуникационным каналам и прочих услуг в области информационных технологий.

Эффективность реализации данного мероприятия определяется показателями:

«Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Железногорска «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)».

Перечень основных мероприятий показан в приложении №3.

6. Меры правового регулирования муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы применение мер муниципального регулирования не предусмотрено.

В связи с корректировкой бюджета, а также из-за возможных изменений в законодательстве в сфере информационно-коммуникационных технологий предусматривается в установленном порядке инициирование внесения изменений в нормативные правовые акты администрации города Железногорска.

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается осуществление первоочередных мер по анализу, совершенствованию действующих и разработке новых нормативно-правовых актов в сфере развития информационно-коммуникационных технологий.

Сведения об основных мерах правового регулирования муниципальной программы показаны в приложении №4.

7. Перечень и краткое описание подпрограмм

В рамках программы реализуются три подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет города Железногорска на 2014-2020 годы» направлена на повышение эффективности муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий, совершенствования информационного взаимодействия органов власти, а также повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации администрации города Железногорска на 2014-2020 годы» направлена на обеспечение безопасности информационных систем администрации города Железногорска в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2014-2020 годы» направлена на обеспечение создания материально-технической условий для реализации муниципальной программы города Железногорска «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы».

8. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Целевыми показателями (индикаторами) программы являются:

- доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска, имеющих доступ к современным информационно-телекоммуникационным технологиям при осуществлении должностных обязанностей, в том числе при оказании муниципальных (государственных) услуг населению – % (ДРМ):

ДРМ = РМИКТ / РМ * 100,

где:

РМИКТ – Количество рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска, имеющих доступ к современным информационно-телекоммуникационным технологиям при осуществлении должностных обязанностей, в том числе при оказании муниципальных (государственных) услуг населению в отчетном году;

РМ – Всего рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска, в отчетном году.

9. Состав и значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Подробные сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы показаны в приложениях №1 и №2.

10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансирование программы предусмотрено осуществлять за счет средств бюджета города Железногорска.

Общий объем финансовых ресурсов на весь период реализации программы в 2014-2020 годах составляет 11301,3 тыс. рублей, в том числе по годам и подпрограммам (тыс. руб):

| Годы | Подпрограмма 1 | Подпрограмма 2 | Подпрограмма 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 267,3 | 138,3 | 650,7 |
| 2015 год | 201,5 | 45,0 | 497,0 |
| 2016 год | 201,5 | 45,0 | 497,0 |
| 2017 год | 706,0 | 998,0 | 798,0 |
| 2018 год | 996,0 | 288,0 | 798,0 |
| 2019 год | 616,0 | 488,0 | 793,0 |
| 2020 год | 866,0 | 618,0 | 793,0 |
| Весь период | 3863,7 | 2641,5 | 4873,7 |

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год. Обоснованность объемов финансирования определена объемами финансирования подпрограмм.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы показано в приложении №5.

11. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации муниципальной программы.

Риски реализации муниципальной программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя программы.

Внутренние риски могут являться следствием:

несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;

недостаточной оперативности при корректировке плана реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

своевременная актуализация ежегодных планов реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы.

Внешние риски могут являться следствием:

сокращения объемов бюджетного финансирования мероприятий муниципальной программы;

появления новых информационно-технологических решений реализации муниципальной программы.

Меры по управлению указанными рисками реализации муниципальной программы основаны на регулярном анализе результатов реализации муниципальной программы, возможной корректировке мероприятий подпрограмм.

Для минимизации рисков необходимо финансирование программы в полном объеме.

12. Оценка эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений, которая рассчитывается по формуле:

Сдi = Зфi / Зпi x 100%, где:

Сдi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%);

Зфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период (в соответствующих единицах измерения);

Зпi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы на отчетный период (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Общая степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (Сдэ) (%) определяется по формуле:

n

Сдэ = SUM Сдi / n, где:

1

Сдэ - общая степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Достижение количественных показателей за весь период реализации муниципальной программы будет свидетельствовать о достижении ее качественных показателей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы вместе с отчетом о ходе ее реализации подготавливается и формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей муниципальной программы, и представляется в управление экономики и прогнозирования администрации города Железногорска и Управление финансов администрации города Железногорска в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Паспорт

подпрограммы 1 «Электронный муниципалитет города Железногорска на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы»

| Исполнитель подпрограммы | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска, управление муниципального имущества администрации города Железногорска |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий, совершенствования информационного взаимодействия органов власти, а также повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг. |
| Задачи подпрограммы | Формирование в администрации города Железногорска современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение на ее основе возможности предоставления качественных государственных и муниципальных услуг и высокого уровня доступности для населения информации и технологий. - обеспечение внедрения информационных систем и системы электронного делопроизводства; - организация качественного, защищенного информационного межведомственного обмена в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг; - обеспечение программно-технических условий перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению. Доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска подключенных к системе электронного документооборота администрации города Железногорска. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации 2014-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований из бюджета города Железногорска на реализацию подпрограммы составляет 3854,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 267,3 тыс. рублей; 2015 год – 201,5 тыс. рублей; 2016 год – 201,5 тыс. рублей; 2017 год – 706,0 тыс. рублей; 2018 год – 996,0 тыс. рублей; 2019 год – 616,0 тыс. рублей; 2020 год – 866,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Создание доменной структуры в локальной сети администрации города. Обеспечение функционирования единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС) Курской области в городе Железногорске. Функционирование системы электронного документооборота (СЭД) администрации города Железногорска. Повышение уровня информированности населения о деятельности администрации города Железногорска. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.

В настоящее время в администрации города Железногорска в основном используется одноранговая локальная сеть. С ростом количества вычислительной техники снижается управляемость сетью, страдает информационная безопасность. Внедрение доменной структуры Microsoft Active Directory позволит централизовать управление объектами локальной сети.

Переход на электронный документооборот позволит уйти от бумажного документооборота.

Необходима поддержка функционирования сайта администрации города Железногорска.

Установка информационного терминала позволит повысить уровень информированности населения о деятельности администрации города Железногорска.

2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Формирование в администрации города Железногорска современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение на ее основе возможности предоставления качественных государственных и муниципальных услуг и высокого уровня доступности для населения информации и технологий.

- обеспечение внедрения информационных систем и системы электронного делопроизводства;

- организация качественного, защищенного информационного межведомственного обмена в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг;

- обеспечение программно-технических условий перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Создание доменной структуры в локальной сети администрации города.

Обеспечение функционирования единой информационно-коммуникационной среды (ЕИКС) Курской области в городе Железногорске.

Функционирование системы электронного документооборота (СЭД) администрации города Железногорска.

Повышение уровня информированности населения о деятельности администрации города Железногорска.

4. Сроки реализации подпрограммы

Программа реализуется в один этап со сроком реализации 2014-2020 годы.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуется следующее основное мероприятие.

Основное мероприятие 1: Формирование электронного муниципалитета.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществлен комплекс мер по развитию и поддержке ранее сформированной информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Железногорска, включающий поддержку работоспособности серверного и телекоммуникационного оборудования, развитие технической и технологической основы становления информационного общества, единой системы электронного документооборота, предоставление гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе интеграция в региональную систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

6. Меры правового регулирования подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы не применяются.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

1) Доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению – % (ДРМ):

ДРМ = РМИКТ / РМ * 100,

где:

РМИКТ – Количество рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению в отчетном году;

РМ – Всего рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска, в отчетном году.

2) Доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска подключенных к системе электронного документооборота администрации города Железногорска – % (ДРМ):

ДРМ = РМСЭД / РМ * 100,

где:

РМСЭД – Количество рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска подключенных к системе электронного документооборота администрации города Железногорска;

РМ – Всего рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска, в отчетном году.

8. Состав и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

Подробные сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы показаны в приложениях №1 и №2.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Финансирование подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет средств бюджета города Железногорска. Объем финансирования определен в Приложении №5 и нацелен на реализацию заявленных мероприятий.

Общий объем финансовых ресурсов на весь период реализации подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 3854,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 267,3 тыс. рублей;

2015 год – 201,5 тыс. рублей;

2016 год – 201,5 тыс. рублей;

2017 год – 706,0 тыс. рублей;

2018 год – 996,0 тыс. рублей;

2019 год – 616,0 тыс. рублей;

2020 год – 866,0 тыс. рублей.

10. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации подпрограммы

Нереализация мероприятия 1 подпрограммы приведет к усложнению управления информационно-коммуникационными ресурсами администрации города Железногорска.

Нереализация мероприятия 2 подпрограммы может привести к прекращению предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.

Для минимизации данного риска необходимо финансирование подпрограммы в полном объеме.

11. Оценка эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подрограммы проводится на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений, которая рассчитывается по формуле:

Сдi = Зфi / Зпi x 100%, где:

Сдi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (%);

Зфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы за отчетный период (в соответствующих единицах измерения);

Зпi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы на отчетный период (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Общая степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы (Сдэ) (%) определяется по формуле:

n

Сдэ = SUM Сдi / n, где:

1

Сдэ - общая степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы(%);

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.

Достижение количественных показателей за весь период реализации подпрограммы будет свидетельствовать о достижении ее качественных показателей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы вместе с отчетом о ходе ее реализации подготавливается и передается ответственному исполнителю муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Паспорт

подпрограммы 2 «Развитие системы защиты информации администрации города Железногорска на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы»

| Ответственные исполнители подпрограммы | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Железногорска, отдел мобилизационной работы администрации города Железногорска. |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасности информационных систем администрации города Железногорска в соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| Задачи подпрограммы | Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности информации. Обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах администрации города Железногорска. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации. Доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации. Доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации от несанкционированного доступа. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации 2014-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований из бюджета города Железногорска на реализацию подпрограммы составляет 2620,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 138,3 тыс. рублей; 2015 год – 45,0 тыс. рублей; 2016 год – 45,0 тыс. рублей; 2017 год – 998,0 тыс. рублей; 2018 год – 288,0 тыс. рублей; 2019 год – 488,0 тыс. рублей; 2020 год – 618,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение безопасности информационных систем администрации города Железногорска в соответствии с требованиями действующего законодательства. Обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах администрации города Железногорска. Минимизация рисков финансовых потерь и социальной нестабильности, которые могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным системам администрации города Железногорска, искажения или уничтожения обрабатываемых в них информационных ресурсов. Обеспечение стабильной работы информационных систем администрации города Железногорска, что в свою очередь позволит администрации города Железногорска оказывать услуги населению на необходимом уровне. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Защита информации является неотъемлемой составной частью основной деятельности администрации города Железногорска, направленной на повышение эффективности ее деятельности, обеспечение прав и свобод граждан, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на получение достоверной информации о деятельности администрации города Железногорска. С этой целью необходимо обеспечить выполнение всех требований действующего законодательства в сфере защиты информации.

Согласно части 4 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации обладатель информации обязан принимать меры по защите информации и ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами.

Также, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

В соответствии с существующими требованиями необходимо периодическое проведение повторных организационных и технических мероприятий по анализу и поддержанию в актуальном состоянии систем защиты информации с ограниченным доступом в информационных системах администрации города Железногорска. К указанным мероприятиям относятся:

периодическая, как правило 1 раз в 3 года, аттестация на автоматизированных рабочих местах (далее – АРМ) на соответствие установленным требованиям;

оснащение АРМ средствами защиты информации, имеющими действующий сертификат (в случае прекращения срока действия сертификата раннее использованного средства защиты информации);

периодическое проведение повышения квалификации специалистов в сфере защиты информации.

На основании вышеизложенного и учитывая количество АРМ в администрации города Железногорска, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом (на текущий момент 52 единицы) можно сделать вывод, что используя заложенный в подпрограмме объем финансирования в полном объеме возможно обеспечить выполнение установленных требований только для объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну.

2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

- Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

- совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере;

- подготовка квалифицированных кадров в сфере защиты информации;

- противодействие использованию информационных и телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам России, включая обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем.

В соответствии с указанными приоритетами целью подпрограммы является обеспечение безопасности информационных систем администрации города Железногорска в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для реализации данной цели определены две задачи:

- реализация муниципальной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности информации;

- обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах администрации города Железногорска.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Обеспечение безопасности информационных систем администрации города Железногорска в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, обрабатываемых в информационных системах администрации города Железногорска.

Минимизация рисков финансовых потерь и социальной нестабильности, которые могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным системам администрации города Железногорска.

Обеспечение стабильной работы информационных систем администрации города Железногорска, что в свою очередь позволит администрации города Железногорска оказывать услуги населению на необходимом уровне.

4. Сроки реализации подпрограммы

Программа реализуется в один этап со сроком реализации 2014-2020 годы.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуется следующее основное мероприятие.

Основное мероприятие 1. Мероприятия по обеспечению защиты информации.

При реализации основного мероприятия будет осуществляться:

- проведение первичных мероприятий по защите информации (спецпроверок и специсследований, проектные работы и другие услуги, оказываемые в сфере разработки систем защиты информации), аттестационных испытаний объектов информатизации администрации города Железногорска в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по обеспечению контроля за защитой объектов информатизации, обрабатывающих сведения государственной тайны;

- проведение аттестационных испытаний объектов информатизации в соответствии с действующим законодательством РФ и мероприятий по обеспечению контроля за защитой объектов информатизации, обрабатывающих конфиденциальные сведения в структурных подразделениях администрации.

В настоящее время сведения, составляющие государственную тайну, обрабатываются в отделе мобилизационной работы администрации города Железногорска. В рамках данного мероприятия будет осуществлен комплекс мер, направленных на проведение работ по приведению в соответствие с установленными требованиями процесса обработки информации государственной тайны на объектах информатизации администрации города Железногорска. Следует отметить, что согласно установленным требованиям аттестация объектов информатизации должна проводится не реже чем 1 раз в 3 года, контроль защищенности 1 раз в год.

В структурных подразделениях, в которых обрабатываются персональные данные, в рамках данного мероприятия будет осуществлен комплекс мер, направленных на проведение работ по приведению в соответствие с установленными требованиями законодательства и приказов контролирующих органов процесса обработки информации, содержащей персональные данные, на объектах информатизации администрации города Железногорска. Следует отметить, что согласно установленным требованиям аттестация объектов информатизации должна проводится не реже чем 1 раз в 3 года, контроль защищенности 1 раз в год.

Объекты информатизации, обрабатывающие сведения, содержащие персональные данные, должны быть оснащены средствами защиты информации, имеющими соответствующие сертификаты соответствия. Срок действия сертификата всегда ограничен (обычно – на 1 год).

Эффективность реализации данного мероприятия определяется показателями:

«Доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации».

«Доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации».

«Доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации».

6. Меры правового регулирования подпрограммы

В целях реализации мероприятий подпрограммы и во исполнение законодательства РФ по вопросам информационной безопасности предусматривается:

1. Создание модели угроз информационной безопасности при обработке персональных данных (далее – модель угроз), согласование проекта модели угроз с ФСБ России и ФСТЭК России, утверждение модели угроз распоряжением администрации города Железногорска. Провести работы в течение 2014-2015гг.

2. Разработка распоряжений администрации города Железногорска:

- «Об утверждении правил обработки и защиты персональных данных в администрации города Железногорска»;

- «Об утверждении инструкции ответственного лица за осуществление обработки персональных данных в администрации города Железногорска»;

Подготовка и ввод нормативных документов позволят обеспечить установленный уровень защищенности персональных данных в администрации города Железногорска. Распоряжения должны быть разработаны в течение 2014 года.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

1) Доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации – % (ДАОИГ):

ДАОИГ = ОИА / ОИ * 100,

где:

ОИА – количество объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства;

ОИ – количество объектов информатизации администрации города Железногорска обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну в отчетном году.

2) Доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации – % (ДАОИП):

ДАОИП = ОИА / ОИ * 100,

где:

ОИА – количество объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства;

ОИ – количество объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные в отчетном году.

3) Доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации от несанкционированного доступа – % (ДОИ-СЗП-НСД):

ДОИ-ЗП-НСД= ОИСЗ / ОИ * 100,

где:

ОИСЗ – доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации от несанкционированного доступа;

ОИ – количество объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные в отчетном году.

8. Состав и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Подробные сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы показаны в приложениях № 1 и № 2.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет средств бюджета города Железногорска.

Общий объем финансовых ресурсов на весь период реализации подпрограммы в 2014-2020 годах за счет средств бюджета города Железногорска составляет 2620,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 138,3 тыс. рублей;

2015 год – 45,0 тыс. рублей;

2016 год – 45,0 тыс. рублей;

2017 год – 998,0 тыс. рублей;

2018 год – 288,0 тыс. рублей;

2019 год – 488,0 тыс. рублей;

2020 год – 618,0 тыс. рублей.

Ежегодный объем финансовых ресурсов из бюджета города Железногорска на реализацию подпрограммы в 2014-2020 годах рассчитан исходя из уровня необходимого финансирования подпрограммы в 2014 году.

10. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня управления этими рисками. Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

Внутренние риски реализации подпрограммы следующие: неэффективное расходование денежных средств, недостаточная координация и взаимодействие при внедрении и эксплуатации систем защиты информации.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые (изменение нормативно-правовой базы в сфере реализации подпрограммы), финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации подпрограммы), организационные.

Мерами управления рисками реализации подпрограммы являются: эффективное расходование бюджетных средств, усиление координации и взаимодействия структурных подразделений администрации города Железногорска по внедрению и эксплуатации информационных систем, осуществление рационального управления реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму и муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации подпрограммы.

11. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений, которая рассчитывается по формуле:

Сдi = Зфi / Зпi x 100%, где:

Сдi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (%);

Зфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы за отчетный период (в соответствующих единицах измерения);

Зпi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы на отчетный период (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Общая степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы (Сдэ) (%) определяется по формуле:

n

Сдэ = SUM Сдi / n, где:

1

Сдэ - общая степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы(%);

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.

Достижение количественных показателей за весь период реализации подпрограммы будет свидетельствовать о достижении ее качественных показателей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы вместе с отчетом о ходе ее реализации подготавливается и передается ответственному исполнителю муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Паспорт

подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы»

| Исполнитель подпрограммы | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска, контрольно-счётная палата города Железногорска. |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы города Железногорска «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» |
| Задача подпрограммы | Обеспечение эффективной деятельности администрации города Железногорска, как ответственного исполнителя муниципальной программы города Железногорска «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Железногорска «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации 2014-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований из бюджета города Железногорска на реализацию подпрограммы составляет 4826,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 650,7 тыс. рублей; 2015 год – 497,0 тыс. рублей; 2016 год – 497,0 тыс. рублей; 2017 год – 798,0 тыс. рублей; 2018 год – 798,0 тыс. рублей; 2019 год – 793,0 тыс. рублей; 2020 год – 793,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы города Железногорска «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой Курской области «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы».

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

2. Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации программы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы.

Для решения поставленной цели необходимо решение задачи:

обеспечение эффективной деятельности администрации города Железногорска, как ответственного исполнителя муниципальной программы.

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы города Железногорска «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

4. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап со сроком реализации 2014-2020 годы.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуется следующее основное мероприятие.

Основное мероприятие 1 Создание условий для развития информационного общества в городе.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществлено приобретение, создание, модернизация, сопровождение программного обеспечения, приобретение неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение, оснащение программно-техническими комплексами, оргтехникой, средствами телекоммуникаций, приобретение, расширение, модернизация и дооборудование средств вычислительной техники, локально-вычислительной сети, получение услуг связи по передаче данных по телекоммуникационным каналам и прочих услуг в области информационных технологий.

6. Меры правового регулирования подпрограммы

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы не применяются.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы служит показатель:

«Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов)».

Данный показатель рассчитывается в % как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в муниципальной программе.

8. Состав и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы

Подробные сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы показаны в приложениях №1 и №2.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности администрации города Железногорска. Объем финансирования определен в Приложении №5 и нацелен на реализацию заявленных мероприятий. Общий объем финансовых ресурсов на весь период реализации подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 4826,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 650,7 тыс. рублей;

2015 год – 497,0 тыс. рублей;

2016 год – 497,0 тыс. рублей;

2017 год – 798,0 тыс. рублей;

2018 год – 798,0 тыс. рублей;

2019 год – 793,0 тыс. рублей;

2020 год – 793,0 тыс. рублей.

10. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий программы и недостижения запланированных результатов в случае сокращения объемов финансирования подпрограммы.

11. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подрограммы проводится на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений, которая рассчитывается по формуле:

Сдi = Зфi / Зпi x 100%, где:

Сдi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (%);

Зфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы за отчетный период (в соответствующих единицах измерения);

Зпi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы на отчетный период (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Общая степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы (Сдэ) (%) определяется по формуле:

n

Сдэ = SUM Сдi / n, где:

1

Сдэ - общая степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы(%);

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.

Достижение количественных показателей за весь период реализации подпрограммы будет свидетельствовать о достижении ее качественных показателей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы вместе с отчетом о ходе ее реализации подготавливается и передается ответственному исполнителю муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

- Приложение № 1

- к муниципальной программе «Развитие информационного

- общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы»

- (таблица 1 к Методическим указаниям)

Сведения

о показателях (индикаторах) программы «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изме- рения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска, имеющих доступ к современным информационно-телекоммуникационным технологиям при осуществлении должностных обязанностей, в том числе при оказании муниципальных (государственных) услуг населению | % | 0 | 16 | 21 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет города Железногорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 2. | Доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска подключенных к системе электронного документооборота администрации города Железногорска | % | 7 | 7 | 20 | 33 | 47 | 60 | 73 | 87 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации администрации города Железногорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов информатизации администрации города Железногорска обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации | % | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации от несанкционированного доступа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 35 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы администрации города Железногорска «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе «Развитие информационного

- общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы»

- (таблица 1А к Методическим указаниям)

Сведения

о показателях (индикаторах) программы «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы»

в разрезе структурных подразделений

| № п/п | Наименования структурного подразделения | Ед. изме- рения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска, имеющих доступ к современным информационно-телекоммуникационным технологиям при осуществлении должностных обязанностей, в том числе при оказании муниципальных (государственных) услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел компьютеризации | % | 0 | 16 | 21 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1. Доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел компьютеризации | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 1.2. Доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска подключенных к системе электронного документооборота администрации города Железногорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел компьютеризации | % | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 2.1. Доля объектов информатизации администрации города Железногорска обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел мобилизационной работы | % | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Управление по безопасности, противодействия коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел мобилизационной работы | % | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Управление по безопасности, противодействия коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.3. Доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел мобилизационной работы | % | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Управление по безопасности, противодействия коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 35 |
| 3.1. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы администрации города Железногорска «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел компьютеризации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе «Развитие информационного

- общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы»

- (таблица 2 к Методическим указаниям)

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет города Железногорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование электронного муниципалитета | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска | 2014 | 2020 | Создание доменной структуры в локальной сети , функционирование системы электронного документооборота, поддержка работы сайта, поддержка системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). | Усложнение управления информационно-коммуникационными ресурсами администрации города Железногорска. Прекращение предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: - доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению. - доля рабочих мест сотрудников администрации города Железногорска подключенных к системе электронного документооборота администрации города Железногорска. |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации администрации города Железногорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по обеспечению защиты информации | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Железногорска, Отдел мобилизационной работы администрации города Железногорска | 2014 | 2020 | Ввод в эксплуатацию информационных системы, обрабатывающие информацию с ограниченным доступом | Невозможность обрабатывать информацию с ограниченным доступом на объектах информатизации администрации города Железногорска | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: - доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации; - доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации. - доля объектов информатизации администрации города Железногорска, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание условий для развития информационного общества в городе | Отдел компьютеризации города Железногорска | 2014 | 2020 | Создание условий для реализации муниципальной программы. | Возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и недостижения запланированных результатов в случае сокращения объемов финансирования подпрограммы. | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: - доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Железногорска «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе «Развитие информационного

- общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы»

- (таблица 4 к Методическим указаниям)

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы

«Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы»

| № | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет города Железногорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |
|  | Не предполагается |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации администрации города Железногорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Мероприятия по обеспечению защиты информации. |  |  |  |  |
| 1 | Создание модели угроз информационной безопасности при обработке персональных данных, согласование проекта модели угроз с ФСБ России и ФСТЭК России | Определение угроз информационной безопасности при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных администрации города Железногорска и порядок реализации мер защиты. | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Железногорска | 2015 |
| 2 | Распоряжение администрации города Железногорска ««Об утверждении правил обработки и защиты персональных данных в администрации города Железногорска»» | Определение мер по обработке и защите персональных данных в информационных системах персональных данных администрации города Железногорска и порядок их реализации | - // - | 2014 |
| 3 | Распоряжение администрации города Железногорска «Об утверждении инструкции ответственного лица за осуществление обработки персональных данных в администрации города Железногорска». | Определение порядка работы ответственного лица за осуществление обработки персональных данных в администрации города Железногорска. | - // - | 2014 |
| Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |
|  | Не предполагается |  |  |  |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе «Развитие информационного

- общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы»

- (таблица 6 к Методическим указаниям)

Ресурсное обеспечение реализации программы «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы»

за счет средств бюджета города Железногорска

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» | Всего: | 600 205 015 | 0104 0106 | 1300000 | x | 1056,3 | 743,5 | 743,5 | 2502 | 2082 | 1897 | 2277 |
|  |  | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска | 600 | 0104 | x | x | 760,5 | 698,5 | 698,5 | 1504 | 1794 | 1409 | 1659 |
|  |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска | 205 | 0104 | x | x | 122,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Контрольно-счётная палата города Железногорска | 015 | 0106 | x | x | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Отдел мобилизационной работы администрации города Железногорска | 600 | 0104 | x | x | 118,6 | 5 | 5 | 468 | 8 | 8 | 268 |
|  |  | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Железногорска | 600 | 0104 | x | x | 19,7 | 40 | 40 | 530 | 280 | 480 | 350 |
| Подпрограмма 1 | «Электронный муниципалитет города Железногорска на 2014-2020 годы» | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска, управление муниципального имущества администрации города Железногорска | 600 205 | 0104 | 1310000 | x | 267,3 | 201,5 | 201,5 | 706 | 996 | 616 | 866 |
| Основное меропри-ятие 1 | Формирование электронного муниципалитета | - // - | 600 205 | 0104 | 1311455 | 200 | 267,3 | 201,5 | 201,5 | 706 | 996 | 616 | 866 |
| Мероприятие 1 | Расширение, содержание информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Железногорска, развитие единой системы электронного документооборота, обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе интеграция в региональную систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска | 600 | 0104 | 1311455 | 200 | 144,8 | 201,5 | 201,5 | 706 | 996 | 616 | 866 |
| Мероприятие 2 | Приобретение АС «Управление имуществом» | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска | 205 | 0104 | 1311455 | 200 | 122,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие системы защиты информации администрации города Железногорска на 2014-2020 годы» | Отдел мобилизационной работы администрации города Железногорска, Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Железногорска | 600 | 0104 | 1320000 | x | 138,3 | 45 | 45 | 998 | 288 | 488 | 618 |
| Основное меропри-ятие 1 | Мероприятия по обеспечению защиты информации | - // - | 600 | 0104 | 1321484 | 200 | 138,3 | 45 | 45 | 468 | 8 | 8 | 268 |
| Меропри-ятие 1 | Проведение первичных мероприятий по защите информации (спецпроверок и специсследований, проектные работы и другие услуги, оказываемые в сфере разработки систем защиты информации), аттестационных испытаний объектов информатизации администрации города Железногорска в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по обеспечению контроля за защитой объектов информатизации, обрабатывающих сведения государственной тайны | Отдел мобилизационной работы администрации города Железногорска | x | x | x | x | 118,6 | 5 | 5 | 468 | 8 | 8 | 268 |
| Мероприятие 2 | Проведение аттестационных испытаний объектов информатизации в соответствии с действующим законодательством РФ и мероприятий по обеспечению контроля за защитой объектов информатизации, обрабатывающих конфиденциальные сведения в структурных подразделениях администрации. | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Железногорска | x | x | x | x | 19,7 | 40 | 40 | 530 | 280 | 480 | 350 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2014-2020 годы» | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска, контрольно-счётная палата города Железногорска | 600 015 | 0104 0106 | 1330000 | x | 423,5 | 497,0 | 497,0 | 798,0 | 798,0 | 793,0 | 793,0 |
| Основное мероприятиие 1 | Создание условий для развития информационного общества в городе | - // - | 600 015 | 0104 0106 | 1331485 | 200 | 423,5 | 497,0 | 497,0 | 798,0 | 798,0 | 793,0 | 793,0 |
| Меропри-ятие 1 | Приобретение, создание, модернизация, сопровождение программного обеспечения, приобретение неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение, оснащение программно-техническими комплексами, оргтехникой, средствами телекоммуникаций, приобретение, расширение, модернизация и дооборудование средств вычислительной техники, локально-вычислительной сети, получение услуг связи по передаче данных по телекоммуникационным каналам и прочих услуг в области информационных технологий. | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска | 600 | 0104 | 1331485 | 200 | 388,5 | 497,0 | 497,0 | 798,0 | 798,0 | 793,0 | 793,0 |
| Меропри-ятие 2 | Приобретение компьютерной техники | Контрольно-счётная палата города Железногорска | 015 | 0106 | 1331485 | 200 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 6

- к муниципальной программе «Развитие информационного

- общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы»

- (таблица 7 к Методическим указаниям)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

«Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» | Всего: | 1056,3 | 743,5 | 743,5 | 2502 | 2082 | 1897 | 2277 |
|  |  | Областной бюджет | 227,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 829,1 | 743,5 | 743,5 | 2502 | 2082 | 1897 | 2277 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» | Всего: | 267,3 | 201,5 | 201,5 | 706 | 996 | 616 | 866 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 267,3 | 201,5 | 201,5 | 706 | 996 | 616 | 866 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» | Всего: | 138,3 | 45 | 45 | 998 | 288 | 488 | 618 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 138,3 | 45 | 45 | 998 | 288 | 488 | 618 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы» | Всего: | 650,7 | 497 | 497 | 798 | 798 | 793 | 793 |
|  |  | Областной бюджет | 227,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 423.5 | 497 | 497 | 798 | 798 | 793 | 793 |