- Приложение № 1

- к постановлению администрации

- города Железногорска

- от 29.12. 2014 № 3564

План

реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в городе Железногорске

на 2014-2020 годы» на очередной финансовый год (2014 год) и плановый период (2015 - 2016 годы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, муниципальной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные фонды | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет города Железногорска на 2014-2020 годы» | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска /Калашников В.В./, управление муниципального имущества администрации города Железногорска /Ефремов И.М./ | х | 670,3 | - | - | 670,3 | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1.1: Приобретены неисключительные, лицензионные права на программное обеспечение, приобретено серверное оборудование, обеспечена поддержка работы сайта. | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска /Калашников В.В./ | 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1.2: Приобретена АС «Управление имуществом» | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска /Ефремов И.М./ | 31.12.2014 г. | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации администрации города Железногорска на 2014-2020 годы» | Отдел мобилизационной работы администрации города Железногорска /Бабич Н.И., Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Железногорска/ Фарафонов В.Н. | х | 228,3 | - | - | 228,3 | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2.1: Проведены первичные мероприятия по защите информации (спецпроверок и специсследований, проектные работы и другие услуги, оказываемые в сфере разработки систем защиты информации), аттестационные испытания объектов информатизации администрации города Железногорска в соответствии с действующим законодательством и мероприятия по обеспечению контроля за защитой объектов информатизации, обрабатывающих сведения государственной тайны | Отдел мобилизационной работы администрации города Железногорска /Бабич Н.И. | 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы 2.2: Проведены аттестационные испытания объектов информатизации в соответствии с действующим законодательством РФ и мероприятия по обеспечению контроля за защитой объектов информатизации, обрабатывающих конфиденциальные сведения в структурных подразделениях администрации | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Железногорска/ Фарафонов В.Н. | 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2014-2020 годы» | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска /Калашников В.В./, контрольно-счётная палата города Железногорска /Купаев И.А./ | х | 1644,7 | - | - | 1644,7 | - | - |
| 3.1 | Контрольное событие подпрограммы 3.1: Приобретены неисключительные, лицензионные прав на программное обеспечение, приобретена необходимая оргтехника, средства телекоммуникаций, получены услуги по заправке и ремонту картриджей, получены услуги связи по передаче данных по телекоммуникационным каналам. | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска /Калашников В.В./ | 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие подпрограммы 3.1: Приобретена компьютерная техника КСП | Контрольно-счётная палата города Железногорска /Купаев И.А./ | 31.08.2014 г. | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | х | 2543,3 | х | х | 2543,3 | х | х |

- Приложение № 2

- к постановлению администрации

- города Железногорска

- от 29.12. 2014 № 3564

Детальный план-график

реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в городе Железногорске на 2014-2020 годы»

на очередной финансовый год (2014 год) и плановый период (2015 - 2016 годы)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Ста- тус * | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджет ной классификации** | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб |  | График реализации (месяц/квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год, месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год, квартал |  |  |  | 2016 год, квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. на очередной финансовый год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет города Железногорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Формирование электронного муниципалитета |  | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска /Калашников В.В./, управление муниципального имущества администрации города Железногорска /Ефремов И.М./ | Создание доменной структуры в локальной сети , функционирование системы электронного документооборота, поддержка работы сайта, поддержка системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). | 01.03.2014 | 31.12.2016 | 600 205 0104 1311455 200 | 670,3 | 267,3 |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Расширение, содержание информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Железногорска, развитие единой системы электронного документооборота, обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе интеграция в региональную систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). |  | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска /Калашников В.В./ | x | 01.03.2014 | 31.12.2016 | 600 0104 1311455 200 | 547,8 | 144,8 |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | Контрольное событие 1.1: Приобретены неисключительные, лицензионные права на программное обеспечение, приобретено серверное оборудование, обеспечена поддержка работы сайта. |  | -//- | x | x | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Приобретение АС «Управление имуществом» |  | Управление муниципального имущества администрации города Железногорска /Ефремов И.М./ | x | x | 31.12.2014 | 205 0104 1311455 200 | 122,5 | 122,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.2: Приобретена АС «Управление имуществом» |  | -//- | х | х | 31.12.2014 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации администрации города Железногорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: Мероприятия по обеспечению защиты информации |  | Отдел мобилизационной работы администрации города Железно-горска /Бабич Н.И., Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Железногорска/ Фарафонов В.Н./ | Ввод в эксплуатацию информационных системы, обрабатывающие информацию с ограниченным доступом | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 600 0104 1321484 200 | 228,3 | 138,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: Проведение первичных мероприятий по защите информации (спецпроверок и специсследований, проектные работы и другие услуги, оказываемые в сфере разработки систем защиты информации), аттестационных испытаний объектов информатизации администрации города Железногорска в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по обеспечению контроля за защитой объектов информатизации, обрабатывающих сведения государственной тайны |  | Отдел мобилизационной работы администрации города Железногорска /Бабич Н.И. | x | 01.01.2014 | 31.12.2016 | x | 128,6 | 118,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.1: Проведены первичные мероприятия по защите информации (спецпроверок и специсследований, проектные работы и другие услуги, оказываемые в сфере разработки систем защиты информации), аттестационные испытания объектов информатизации администрации города Железногорска в соответствии с действующим законодательством и мероприятия по обеспечению контроля за защитой объектов информатизации, обрабатывающих сведения государственной тайны |  | -//- | x | x | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: Проведение аттестационных испытаний объектов информатизации в соответствии с действующим законодательством РФ и мероприятий по обеспечению контроля за защитой объектов информатизации, обрабатывающих конфиденциальные сведения в структурных подразделениях администрации |  | Управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Железногорска/ Фарафонов В.Н. | x | 01.01.2014 | 31.12.2016 | x | 99,7 | 19,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.2: Проведены аттестационные испытания объектов информатизации в соответствии с действующим законодательством РФ и мероприятия по обеспечению контроля за защитой объектов информатизации, обрабатывающих конфиденциальные сведения в структурных подразделениях администрации |  | -//- | x | x | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1: Создание условий для развития информационного общества в городе |  | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска /Калашников В.В./, контрольно-счётная палата /Купаев И.А./ | Создание условий для реализации муниципальной программы. | 01.03.2014 | 31.12.2016 | 600 015 0104 0106 1331485 1331353 200 | 1644,7 | 650,7 |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: Приобретение, создание, модернизация, сопровождение программного обеспечения, приобретение неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение, оснащение программно-техническими комплексами, оргтехникой, средствами телекоммуникаций, приобретение, расширение, модернизация и дооборудование средств вычислительной техники, локально-вычисли-тельной сети, получение услуг связи по передаче данных по телекоммуникационным каналам и прочих услуг в области информационных технологий. |  | Отдел компьютеризации администрации города Железногорска /Калашников В.В./ | x | 01.03.2014 | 31.12.2016 | 600 0104 1331485 1331353 200 | 1609,7 | 615,7 |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | Контрольное событие 3.1: Приобретены неисключительные, лицензионные прав на программное обеспечение, приобретена необходимая оргтехника, средства телекоммуникаций, получены услуги по заправке и ремонту картриджей, получены услуги связи по передаче данных. |  | -//- | x | x | 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |
| 3.1.2 | Мероприятие 2: Приобретение компьютерной техники КСП |  | Контрольно-счётная палата /Купаев И.А./ |  | 01.08.2014 | 31.08.2014 | 015 0106 1331485 200 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.2: Приобретена компьютерная техники КСП |  | -//- | x | x | 31.08.2014 | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*	Статус: подлежит включению в план реализации муниципальной программы.

**	В части финансового обеспечения муниципальной программы из средств местного бюджета.