- Приложение

к постановлению  администрации

города Железногорска

от «15» 05  2013 г. №  1793

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ,  ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

НА 2012 – 2014 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Железногорске на 2012 -2014 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации, распоряжение администрации города Железногорска от 28.03.2012 № 343 О разработке ведомственной целевой программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Железногорске на 2012-2014 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация города Железногорска |
| Основной разработчик Программы | Управление городского хозяйства администрации города Железногорска |
| Основная цель Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общегородских территорий в пределах границ муниципального образования «город Железногорск» Курской области |
| Основные задачи Программы | Приведение состояния дворовых территорий многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями |
| Характеристика Программных мероприятий | Программа предусматривает проведение мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям |
| Срок реализации Программы | 2012 – 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования: в 2012 году – 18 133,867 тыс. рублей, в том числе: 17 227,173 тыс. рублей - средства областного бюджета, 906,694 тыс. рублей - средства бюджета города Железногорска; в 2013 году – 19 085,266 тыс. рублей, в том числе: 17 176,739 тыс. рублей - средства областного бюджета, 1 908,527 тыс. рублей - средства бюджета города Железногорска; в 2014 году – 1 780,000 тыс. рублей; средства областного бюджета (по мере их распределения в бюджете Курской области), 1 780,000 тыс. рублей - средства бюджета города Железногорска. |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств. Целевые индикаторы Программы и их значения | Оценка эффективности Программы производится путем сравнения фактических показателей результативности с установленными Программой, а также путем сравнения фактического значения целевого индикатора Программы с установленным значением. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью не менее 102514 кв.м. |

- 1. Характеристика проблемы

В настоящее время на территории города Железногорска асфальтобетонное покрытие дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа и требует ремонта. Социологические опросы населения, значительное количество обращений граждан в органы местного самоуправления подтверждают неудовлетворенность жителей города степенью благоустройства придомовых территорий. Дворовые территории являются важной составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий во многом зависит качество жизни населения. Общая площадь дворовых территорий в городе Железногорске составляет около 1060 тыс. кв. м, из них 353 тыс. кв. м - с асфальтовым покрытием. Общее число многоквартирных домов в городе Железногорске - 592 домов.

В городе Железногорске ежегодно выполняются работы по асфальтированию дворовых территорий. За 2011 год отремонтировано 64 двора общей площадью 7,50 тыс. кв. м. Потребность в ремонте составляет 278 двора  площадью 102,514 тыс. кв. м.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью настоящей Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий в пределах границ муниципального образования «город Железногорск» Курской области для создания более комфортных условий проживания населения.

Для достижения этой цели необходимо довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий до нормативных требований, организовать проведение ремонта дворовых территорий.

- 3. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы приведены в нижеследующей таблице.

| Наименование целевого индикатора | (Значение тыс. кв. м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ремонт дворовых территорий | 7,50 | 50,054 | 22,929 | 29,531 |

- 4. Основные мероприятия Программы

В соответствии с планом ремонта дворовых территорий многоквартирных домов в городе Железногорске под дворовыми территориями понимается совокупность расположенных в границах муниципального образования «город Железногорск» Курской области территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этих домов и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки транспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами. Ремонт дворовых территорий учитывает работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтового покрытия, в том числе с заменой (установкой) бортового камня, расширение дворовых проездов и устройство дополнительных мест для временной парковки автотранспорта.

- 5. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования настоящей Программы составит:

в 2012 году – 18 133,867 тыс. рублей, в том числе: 17 227,173 тыс. рублей  - средства областного бюджета, 906,694 тыс. рублей – средства бюджета города Железногорска;

в 2013 году - 19 085,266 тыс. рублей, в том числе: 17 176,739 тыс. рублей - средства областного бюджета, 1 908,527 тыс. рублей – средства бюджета города Железногорска;

в 2014 году – 1 780,000 тыс. рублей; средства  областного бюджета (по мере их распределения в бюджете Курской области), 1 780,000 тыс. рублей – средства бюджета города Железногорска.

- 6. Механизм реализации Программы

Перечни объектов, подлежащих ремонту, определяются комиссией на основании обращений граждан, заявок управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, поданных в Управление городского хозяйства администрации города Железногорска.

Перечень объектов, подлежащих ремонту, приведен в приложении к настоящей Программе.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Размещение муниципальных заказов для реализации указанной программы учитывает все источники финансирования: средства областного бюджета, бюджета муниципального образования «город Железногорск» Курской области.

Реализация Программы осуществляется Управлением городского хозяйства администрации города Железногорска, МКУ «Дирекция по строительству», строительными и иными организациями, имеющими лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемыми на конкурсной основе.

МКУ «Дирекция по строительству»:

обеспечивает разработку, согласовывает со структурными подразделениями и утверждает в установленном порядке проектно-сметную документацию по программным мероприятиям;

готовит материалы для проведения аукциона по определению организаций - исполнителей работ по программным мероприятиям;

осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

заключает с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

утверждает акты выполненных работ.

Строительные и иные организации, привлекаемые на конкурсной основе, представляют в МКУ «Дирекция по строительству»:

счета на финансирование работ;

акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы;

справки о стоимости выполненных работ и затрат;

договоры (контракты).

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

- 7. Отчетность

Программа может при необходимости корректироваться.

Контроль за реализацией Программы осуществляет:

Управление городского хозяйства администрации города Железногорска.

Информирование о ходе исполнения Программы осуществляется по установленной форме в следующем порядке:

МКУ «Дирекция по строительству» предоставляет отчет в Управление городского хозяйства администрации города Железногорска ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Отчет МКУ «Дирекция по строительству» о реализации Программы должен содержать:

перечень выполненных мероприятий;

перечень незавершенных мероприятий;

анализ причин несвоевременного завершения необходимых мероприятий;

предложения о корректировке Программы.

Управление городского хозяйства администрации города Железногорска предоставляет отчет в комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Отчет Управления городского хозяйства администрации города Железногорска о реализации Программы должен содержать:

информацию об осуществлении расходов на реализацию программных мероприятий по источникам финансирования;

перечень выполненных мероприятий;

перечень незавершенных мероприятий;

информацию о достижении показателей результативности реализации программных мероприятий;

предложения о корректировке Программы.

- 8. Ожидаемые конечные результативности

реализации Программы

Целевые показатели результативности реализации мероприятий настоящей Программы приведены в нижеследующей таблице.

| N п/п | Наименование целевого показателя результативности | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество отремонтированных дворовых территорий | не менее 278ед. |
| 2 | Доля отремонтированных дворовых территорий в общем количестве нуждающихся в ремонте | не менее 50% |

- 9. Социально-экономические итоги

реализации Программы

Успешная реализация настоящей Программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние дворовых территорий, привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние асфальтовое покрытие дворовых территорий, повысить степень их благоустройства. Мероприятия по ремонту дворовых территорий повысят безопасность транспортного движения по этим территориям. Весь комплекс работ будет выполнен на территориях общей площадью не менее 102514 кв. м.

Выполнение намеченных мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить более комфортные условия для проживания населения на территории муниципального образования

«город Железногорск» Курской области, повысить удовлетворенность жителей степенью благоустройства городских территорий.

Социально-экономический эффект от реализации настоящей Программы выражается в улучшении качества содержания асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, что позволит повысить уровень санитарно-гигиенического благополучия среды обитания граждан, проживающих в многоквартирных домах.

- 10. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности настоящей Программы производится путем сравнения фактических показателей результативности с установленными разделом 8 настоящей Программы значениями, а также путем сравнения фактического значения целевого индикатора Программы с установленным разделом 3 настоящей Программы значением.

- 11. Информационное и методическое обеспечение Программы

МКУ «Дирекция по строительству» обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость информации:

о ходе реализации Программы, текущей деятельности органов местного самоуправления по выполнению Программы;

о системе контроля за расходованием бюджетных средств, за выполнением Программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

о планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Программы.

Информацию о подготовке и реализации Программы рекомендуется представлять с использование всех доступных средств массовой информации, включая:

официальные сайты в сети «Интернет» органов местного самоуправления;

официальные печатные издания в городе Железногорске;

печатные издания, имеющие широкое распространение в городе Железногорске.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов в городе Железногорске на 2012-2014 годы»

ПЛАН

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ НА 2012 ГОД

| № п/п | Адрес и место проведения работ | Характер работ | Количество дворов | Площадь дворовых территорий, планируемых к ремонту, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 Партсъезда 15а | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 503 |
| 2 | Больничный пер. дом 2 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 300 |
| 3 | Гагарина дом 13/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 4 | Гагарина дом 13/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 5 | Гагарина дом 14/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 300 |
| 6 | Гагарина дом 16 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 620 |
| 7 | Гагарина дом 18 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 530 |
| 8 | Гагарина дом 26 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, устройство дополнительных площадок для парковки | 1 | 400 |
| 9 | Гагарина дом 41 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 450 |
| 10 | Гагарина дом 43 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 450 |
| 11 | Гагарина дом 45 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 450 |
| 12 | Гагарина дом 47 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 450 |
| 13 | Гайдара дом 2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 470 |
|  |  | Ремонт тротуара |  | 120 |
| 14 | Гайдара дом 4 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 20 |
| 15 | Гайдара дом 5 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 450 |
| 16 | Голенькова дом 19 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 217 |
| 17 | Голенькова дом 23 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 280 |
| 18 | Детский пер дом 1 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 315 |
|  |  | Ремонт внутриквартальных дорог |  | 100 |
| 19 | Детский пер дом 14 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 315 |
|  |  | Ремонт внутриквартальных дорог |  | 300 |
| 20 | Детский пер дом 3 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 315 |
| 21 | Детский пер дом 4 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 540 |
| 22 | Детский пер дом 8 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 315 |
| 23 | Детский пер дом 9 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 200 |
| 24 | Димитрова дом 12 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 230 |
| 25 | Димитрова дом 12/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 150 |
| 26 | Димитрова дом 12/3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 420 |
|  |  | Ремонт тротуара |  | 360 |
|  |  | Расширение |  | 240 |
| 27 | Димитрова дом 2; 6 | Ремонт тротуара | 1 | 120 |
|  |  | Устройство тротуара |  | 190 |
| 28 | Димитрова дом 7 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 500 |
| 29 | Дружбы дом 1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 400 |
|  |  | Ремонт тротуара |  | 140 |
| 30 | Дружбы дом 2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 200 |
| 31 | Дружбы дом 3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 32 | Дружбы дом 4; 4/3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
|  |  | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога |  | 315 |
| 33 | Дружбы дом 5 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 220 |
| 34 | Дружбы дом 6 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 315 |
| 35 | Заводской проезд дом 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров | 1 | 220 |
| 36 | Заводской проезд дом 3/2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров | 1 | 220 |
| 37 | Заводской проезд дом 3/3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров | 1 | 220 |
| 38 | Курская дом 1/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 400 |
| 39 | Курская дом 13/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 387 |
| 40 | Курская дом 15 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 210 |
|  |  | Ремонт тротуара |  | 40 |
| 41 | Курская дом 70 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 42 | Курская дом 72 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 360 |
| 43 | Курская дом 74/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 500 |
| 44 | Курская дом 80/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 100 |
| 45 | Курская дом 9 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 350 |
| 46 | Ленина дом 9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, устройство дополнительных площадок для парковки | 1 | 240 |
| 47 | Ленина дом 12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1 | 60 |
|  |  | Устройство площадки для парковки автомобилей |  | 70 |
| 48 | Ленина дом 12а | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 280 |
| 49 | Ленина дом 34/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 328 |
| 50 | Ленина дом 28/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 350 |
| 51 | Ленина дом 28/3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 388 |
| 52 | Ленина дом 31/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 450 |
| 53 | Ленина дом 33 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 54 | Ленина дом 48/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 400 |
| 55 | Ленина дом 53 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 600 |
| 56 | Ленина дом 60/4 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 540 |
| 57 | Ленина дом 68 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 610 |
| 58 | Ленина дом 82 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 480 |
| 59 | Ленина дом 82/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 200 |
| 60 | Ленина дом 82/3 | Ремонт тротуара |  | 100 |
|  |  | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 450 |
| 61 | Ленина дом 84 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 300 |
| 62 | Ленина дом 86 заезд с ул. Молодежная | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 860 |
| 63 | Ленина дом 86/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 400 |
|  |  | Устройство тротуара |  | 150 |
| 64 | Ленина дом 86/3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 300 |
| 65 | Ленина дом 92/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 320 |
| 66 | Ленина дом 92/3 | Стоянка |  | 100 |
|  |  | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 440 |
| 67 | Ленина дом 92/4 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 350 |
| 68 | Ленина дом 94 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 20 |
| 69 | Мира дом 10/3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 150 |
|  |  | Ремонт тротуара |  | 72 |
| 70 | Мира дом 51/3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 240 |
| 71 | Мира дом 55/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 710 |
| 72 | Мира дом 61 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 150 |
|  |  | Ремонт тротуара |  | 70 |
| 73 | Мира дом 61/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 570 |
|  |  | Ремонт тротуара |  | 170 |
| 74 | Мира дом 8/2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, устройство дополнительных площадок для парковки | 1 | 800 |
| 75 | Октябрьская дом 38 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 200 |
| 76 | Рокоссовского дом 7 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 350 |
| 77 | Сентюрева дом 2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 200 |
| 78 | Сентюрева дом 2/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 400 |
| 79 | Сентюрева дом 3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 500 |
| 80 | Энтузиастов дом 11/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 150 |
| 81 | Энтузиастов дом 2/2 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 480 |
| 82 | Энтузиастов дом 2/3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 340 |
| 83 | Энтузиастов дом 3/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 600 |
|  |  | Расширение |  | 500 |
| 84 | Курская дом 80/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 50 |
| 85 | Димитрова дом 15 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 240 |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, устройство дополнительных площадок для парковки |  | 197 |
| 86 | Гагарина дом 12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, устройство дополнительных площадок для парковки | 1 | 1191 |
|  |  | Ремонт внутриквартальных дорог |  | 722 |
|  |  | Замена бордюрного камня |  | 183 |
| 87 | Голенькова дом 21 | Ремонт внутриквартальных дороги | 1 | 220 |
| 88 | Голенькова дом 23/2 | Ремонт внутриквартальных дороги | 1 | 250 |
| 89 | Гагарина дом 3/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 410 |
| 90 | Гагарина дом 7/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 380 |
| 91 | Гагарина дом 31/3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 400 |
| 92 | Гагарина дом 47/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 350 |
| 93 | Комарова дом 22 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 220 |
| 94 | Гайдара дом 6 | Ремонт тротуара | 1 | 80 |
| 95 | Ленина дом 60/6 Ленина дом 60/6, вдоль школы № 7, д/с №19 Ленина дом 60/6 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
|  |  | Ремонт тротуара |  | 380 |
|  |  | Ремонт внутриквартальных дороги с устройством парковки |  | 350 |
| 96 | Ленина дом 60/2 | Ремонт внутриквартальных дороги с устройством парковки | 1 | 350 |
| 97 | Ленина дом 60/3 | Ремонт внутриквартальных дороги с устройством парковки | 1 | 350 |
| 98 | Ленина дом 56/2 | Ремонт внутриквартальных дороги с устройством парковки | 1 | 350 |
| 99 | Курская дом 47/1 | Перенос тротуара | 1 | 180 |
| 100 | Димитрова дом 3 | Расширение автодороги |  | 250 |
|  |  | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 1300 |
| 101 | Мира дом 55 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 310 |
| 102 | Мира дом 57 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 280 |
| 103 | Димитрова дом 1 | Устройство тротуара | 1 | 80 |
| 104 | Мира дом 61/3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 350 |
| 105 | Сентюрева дом 1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 200 |
| 106 | Заводской проезд дом 7/3 заезд с ул. Заводской проезд | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 240 |
| 107 | Ленина дом 70 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 410 |
| 108 | Ленина дом 70/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 350 |
| 109 | Ленина дом 64 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 400 |
|  |  | Ремонт тротуара |  | 60 |
| 110 | Ленина дом 64/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 300 |
|  |  | Ремонт тротуара |  | 70 |
| 111 | Молодежная дом 3/2 | Реконструкция дороги | 1 | 150 |
| 112 | Ленина дом 26 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 400 |
| 113 | Гагарина дом 18/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 1300 |
| 114 | Курская дом 76/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 300 |
|  |  | Ремонт тротуара |  | 250 |
| 115 | Мира дом 61/4 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 50 |
|  |  | Ремонт тротуара |  | 1085 |
|  |  | Устройство парковки |  | 2248 |
| 116 | Димитрова дом 5 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 200 |
|  |  | Ремонт тротуара |  | 100 |
| Итого: |  |  | 116 | 50054 |

ПЛАН

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ НА 2013 ГОД

| № п/п | Адрес и место проведения работ | Характер работ | Количество дворов | Площадь дворовых территорий, планируемых к ремонту, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина дом 1 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 374 |
| 2 | Ленина дом 14 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 641 |
| 3 | Ленина дом 26 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 357 |
| 4 | Ленина дом 32/2 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 420 |
| 5 | Ленина дом 45/2 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 259 |
| 6 | Ленина дом 45/3 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 259 |
| 7 | Ленина дом 60 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 300 |
| 8 | Ленина дом 62 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 340 |
| 9 | Ленина дом 66 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 465 |
| 10 | Ленина дом 66/2 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 425 |
| 11 | Ленина дом 70/3 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 298 |
| 12 | Ленина дом 72 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 839 |
| 13 | Курская дом 3 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 390 |
| 14 | Курская дом 11 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 596 |
| 15 | Курская дом 25 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 420 |
| 16 | Курская дом 31 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 300 |
| 17 | Мира дом 8/3 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 887 |
| 18 | Мира дом 14/1 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 476 |
| 19 | Мира дом 14/2 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 411 |
| 20 | Мира дом 14/3 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 406 |
| 21 | Гагарина дом 6 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 830 |
| 22 | Гагарина дом 3/3 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 245 |
| 23 | Гагарина дом 3/4 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 250 |
| 24 | Гагарина дом 39 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 354 |
| 25 | Гагарина дом 47/2 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 245 |
|  |  | Ремонт тротуара. Асфальтобетонное покрытие 3 см. |  | 112 |
| 26 | Гагарина дом 26 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 508 |
|  |  | Ремонт тротуара. Асфальтобетонное покрытие 3 см. |  | 230 |
| 27 | Гагарина дом 13/1 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 240 |
|  |  | Ремонт тротуара. Асфальтобетонное покрытие 3 см. |  | 86 |
| 28 | Гагарина дом 13/2 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 180 |
|  |  | Ремонт тротуара. Асфальтобетонное покрытие 3 см. |  | 86 |
| 29 | Гагарина дом 17/1 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 497 |
|  |  | Ремонт тротуара. Асфальтобетонное покрытие 3 см. |  | 36 |
| 30 | Гагарина дом 17/2 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 360 |
|  |  | Ремонт тротуара. Асфальтобетонное покрытие 3 см. |  | 76 |
| 31 | Гагарина дом 19/1 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 444 |
|  |  | Ремонт тротуара. Асфальтобетонное покрытие 3 см. |  | 96 |
| 32 | Гагарина дом 19/2 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 432 |
|  |  | Ремонт тротуара. Асфальтобетонное покрытие 3 см. |  | 60 |
| 33 | Гагарина дом 19/3 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 240 |
|  |  | Ремонт тротуара. Асфальтобетонное покрытие 3 см. |  | 60 |
| 34 | Гагарина дом 29 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 240 |
|  |  | Ремонт тротуара. Асфальтобетонное покрытие 3 см. |  | 34 |
| 35 | Гагарина дом 31/2 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 350 |
|  |  | Ремонт тротуара. Асфальтобетонное покрытие 3 см. |  | 40 |
| 36 | Гагарина дом 10/1 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 180 |
|  |  | Ремонт тротуара. Асфальтобетонное покрытие 3 см. |  | 35 |
| 37 | Голенькова дом 3 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 493 |
| 38 | Детский пер. дом 2 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 350 |
| 39 | Детский пер. дом 6 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 445 |
| 40 | Детский пер. дом 10 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 245 |
| 41 | Детский пер. дом 12 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 570 |
| 42 | Детский пер. дом 11 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 420 |
| 43 | Детский пер. дом 13 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 245 |
| 44 | Димитрова дом 1/2 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 1170 |
| 45 | Димитрова дом 22 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 552 |
| 46 | Заводской проезд дом 3/2 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 150 |
| 47 | 21 Партсъезда дом 5а | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 299 |
| 48 | Рокоссовского дом 7 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 505 |
| 49 | Первомайская дом 6 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 300 |
| 50 | Сентюрева дом 1 | Ремонт внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт. Асфальтобетонное покрытие. | 1 | 1338 |
|  |  | Ремонт тротуара. Асфальтобетонное покрытие 3 см. |  | 438 |
| Итого |  |  | 50 | 22929 |

ПЛАН

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ                ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ НА 2014 ГОД

| № п/п | Адрес и место проведения работ | Характер работ | Количество дворов | Площадь дворовых территорий, планируемых к ремонту, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 Партсъезда дом 1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 264 |
| 2 | 21 Партсъезда дом 11а | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 486 |
| 3 | 21 Партсъезда дом 15 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, устройство дополнительных площадок для парковки | 1 | 200 |
| 4 | 21 Партсъезда дом 7 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 328 |
| 5 | Гагарина дом 10/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 6 | Гагарина дом 10/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 7 | Гагарина дом 17/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 450 |
| 8 | Гагарина дом 17/1-19/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 100 |
| 9 | Гагарина дом 17/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 532 |
| 10 | Гагарина дом 19/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 450 |
| 11 | Гагарина дом 19/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 12 | Гагарина дом 19/3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 210 |
| 13 | Гагарина дом 2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 350 |
| 14 | Гагарина дом 3/4 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 15 | Гагарина дом 35 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, устройство дополнительных площадок для парковки | 1 | 200 |
| 16 | Гагарина дом 6/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 17 | Гагарина дом 6/3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, устройство дополнительных площадок для парковки | 1 | 400 |
| 18 | Гагарина дом 7/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 245 |
| 19 | Гагарина дом 8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, устройство дополнительных площадок для парковки | 1 | 250 |
| 20 | Гагарина дом 9/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 245 |
| 21 | Гагарина дом 9/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 22 | Гайдара дом 6/4 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 80 |
| 23 | Голенькова дом 9 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 270 |
| 24 | Горняков дом 2 | Ремонт тротуара | 1 | 200 |
| 25 | Горняков дом 3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 640 |
| 26 | Детский пер. дом 16 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 315 |
| 27 | Детский пер. дом 5/1 | Ремонт тротуара | 1 | 70 |
| 28 | Детский пер. дом 7 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 200 |
| 29 | Детский пер. дом 5/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 300 |
| 30 | Детский пер. дом 5/2 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 250 |
| 31 | Димитрова дом 1,1/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 260 |
| 32 | Димитрова дом 1/2 | Расширение | 1 | 20 |
| 33 | Димитрова дом 12 | Расширение | 1 | 90 |
| 34 | Димитрова дом 13/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 100 |
| 35 | Димитрова дом 25 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 400 |
| 36 | Димитрова дом 25 | Ремонт тротуара | 1 | 150 |
| 37 | Димитрова дом 3/3 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 540 |
| 38 | Димитрова дом 3/5 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 540 |
| 39 | Дружбы дом 10 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 40 | Дружбы дом 10/2 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 315 |
| 41 | Дружбы дом 10/3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 42 | Дружбы дом 10/4 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 43 | Дружбы дом 11 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 200 |
| 44 | Дружбы дом 6/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 45 | Дружбы дом 7 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 315 |
| 46 | Дружбы дом 8 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 315 |
| 47 | Дружбы дом 9 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 48 | Заводской проезд дом 11 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 70 |
| 49 | Заводской проезд дом 5 | Ремонт тротуара | 1 | 80 |
| 50 | Заводской проезд дом 9 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 150 |
| 51 | Заводской проезд дом 9/2 | Ремонт тротуара | 1 | 29 |
| 52 | Заводской проезд дом 9/3 | Ремонт тротуара | 1 | 21 |
| 53 | Комарова дом 26/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 54 | Комарова дом 26/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 300 |
| 55 | Комарова дом 28/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 420 |
| 56 | Комарова дом 28/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 300 |
| 57 | Курская дом 17/2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, устройство дополнительных площадок для парковки | 1 | 300 |
| 58 | Курская дом 25 | Ремонт тротуара | 1 | 112 |
| 59 | Курская дом 31 | Ремонт тротуара | 1 | 84 |
| 60 | Курская дом 37/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 460 |
| 61 | Курская дом 37/1 | Устройство автодорог | 1 | 80 |
| 62 | Курская дом 37/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 80 |
| 63 | Курская дом 47 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 70 |
| 64 | Ленина дом 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, устройство дополнительных площадок для парковки | 1 | 360 |
| 65 | Ленина дом 14 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, устройство дополнительных площадок для парковки | 1 | 400 |
| 66 | Ленина дом 16 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 307 |
| 67 | Ленина дом 2 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 270 |
| 68 | Ленина дом 27/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 300 |
| 69 | Ленина дом 28/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 328 |
| 70 | Ленина дом 3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 280 |
| 71 | Ленина дом 32/3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 446 |
| 72 | Ленина дом 34/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 300 |
| 73 | Ленина дом 37 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 400 |
| 74 | Ленина дом 37 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 400 |
| 75 | Ленина дом 41 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 510 |
| 76 | Ленина дом 42/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 350 |
| 77 | Ленина дом 42/3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 350 |
| 78 | Ленина дом 45/4 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 210 |
| 79 | Ленина дом 45/4 | Ремонт тротуара | 1 | 100 |
| 80 | Ленина дом 46 | Ремонт тротуара | 1 | 300 |
| 81 | Ленина дом 46-48/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 82 | Ленина дом 47 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 200 |
| 83 | Ленина дом 48/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 450 |
| 84 | Ленина дом 5 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 304 |
| 85 | Ленина дом 51 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 600 |
| 86 | Ленина дом 52/2 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 540 |
| 87 | Ленина дом 66 | Ремонт тротуара | 1 | 130 |
| 88 | Ленина дом 66 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 400 |
| 89 | Ленина дом 66/3 | Ремонт тротуара | 1 | 325 |
| 90 | Ленина дом 66/3 | Ремонт тротуара | 1 | 75 |
| 91 | Ленина дом 68/3 | Ремонт тротуара | 1 | 200 |
| 92 | Ленина дом 6а | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 333 |
| 93 | Ленина дом 7 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 280 |
| 94 | Ленина дом 76 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 400 |
| 95 | Ленина дом 78 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 340 |
| 96 | Ленина дом 80/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 50 |
| 97 | Ленина дом 86 | Ремонт тротуара | 1 | 285 |
| 98 | Ленина дом 88 | Асфальтобетонная смесь, прид. дорога | 1 | 250 |
| 99 | Ленина дом 90/3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 250 |
| 100 | Ленина дом 27/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 350 |
| 101 | Ленина от шк. №11 до детской поликлиники | Ремонт тротуара | 1 | 305 |
| 102 | М. Жукова дом 10/3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 70 |
| 103 | М. Жукова дом 12,14 | Ремонт тротуара | 1 | 100 |
| 104 | М. Жукова дом 16 | Ремонт внутриквартальных дороги | 1 | 100 |
| 105 | М. Жукова дом 6 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 200 |
| 106 | Мира дом 18 | Ремонт тротуара | 1 | 100 |
| 107 | Мира дом 12/1 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 320 |
| 108 | Мира дом 12/1 | Ремонт тротуара | 1 | 63 |
| 109 | Мира дом 12/2 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 320 |
| 110 | Мира дом 12/3 | Ремонт внутриквартальных дорог | 1 | 320 |
| 111 | Мира дом 14/1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров, устройство дополнительных площадок для парковки | 1 | 174 |
| Итого |  |  | 111 | 29531 |