- Приложение

к постановлению администрации города Железногорска

от «06» февраля 2018 г. № 197

Перечень

работ по капитальному ремонту общего имущества, стоимость капитального ремонта, срок проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории города Железногорска Курской области, собственники помещений в которых в установленный законом срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год постройки | Общая площадь, кв. метров | Площадь жилой части здания, кв. метров | Площадь нежилых помещений функционального назначения, кв. метров | Виды работ (услуг) по капитальному ремонту, стоимость (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость капитального ремонта, рублей | Срок окончания капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Инженерные сети электроснабжения | Инженерные сети теплоснабжения | Инженерные сети газоснабжения | Инженерные сети водоснабжения | Инженерные сети водоотведения | Лифтовое оборудование | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Замена дверей, окон в МОП | Разработка проектной документации | Строительный контроль |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал, год |
| 1 | г. Железногорск, ул. Курская, д. 5 | 1967 | 5049 | 3790,7 | 0 |  |  |  |  |  |  | 8825652,00 |  | 2610333,00 |  |  | 252450,00 | 244730,08 | 11933165,08 | 4-й кв. 2020 г. |
| 2 | г. Железногорск, ул. Курская, д. 1, корп. 1 | 1967 | 4347,2 | 3351,35 | 0 |  |  |  |  |  |  | 7598905,60 |  | 2247502,40 |  |  | 217360,00 | 210713,13 | 10274481,13 | 4-й кв. 2020 г. |
| 3 | г. Железногорск, ул. Курская, д.1, корп. 2 | 1965 | 5069,7 | 3811,6 | 0 |  |  |  |  |  |  | 8861835,60 |  | 2621034,90 |  |  | 253485,00 | 245733,43 | 11982088,93 | 4-й кв. 2020 г. |
| 4 | г. Железногорск, ул. Курская, д. 11 | 1967 | 3422,1 | 2573,5 | 0 |  |  |  |  |  |  | 5981830,80 |  | 1769225,70 |  |  | 171105,00 | 165872,61 | 8088034,11 | 4-й кв. 2020 г. |
| 5 | г. Железногорск, ул. Курская, д. 13, корп. 1 | 1967 | 4346,4 | 3193,2 | 0 |  |  |  |  |  |  | 7597507,20 |  | 2247088,80 |  |  | 217320,00 | 210674,35 | 10272590,35 | 4-й кв. 2020 г. |
| 6 | г. Железногорск, ул. Курская, д. 3 | 1967 | 3473,8 | 2574,5 | 0 |  |  |  |  |  |  | 6072202,40 |  | 1795954,60 |  |  | 173690,00 | 168378,56 | 8210225,56 | 4-й кв. 2020 г. |
| 7 | г. Железногорск, ул. Курская, д. 9 | 1966 | 4983,2 | 3797 | 0 |  |  |  |  |  |  | 8710633,60 |  | 2576314,40 |  |  | 249160,00 | 241540,69 | 11777648,69 | 4-й кв. 2020 г. |
| 8 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 28, корп. 3 | 1965 | 4951,9 | 3804,6 | 0 |  |  |  |  |  |  | 8655921,20 |  | 2560132,30 |  |  | 247595,00 | 240023,54 | 11703672,04 | 4-й кв. 2020 г. |
| 9 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 30 | 1965 | 2965,7 | 2037,09 | 0 |  |  |  |  |  |  | 5184043,60 |  | 1533266,90 |  |  | 148285,00 | 143750,44 | 7009345,94 | 4-й кв. 2020 г. |
| 10 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 32, корп. 3 | 1965 | 5071,1 | 3797 | 0 |  |  |  |  |  |  | 8864282,80 |  | 2621758,70 |  |  | 253555,00 | 245801,29 | 11985397,79 | 4-й кв. 2020 г. |
| 11 | г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д. 56, корп. 2 | 1967 | 2907 | 2577,2 | 0 |  |  |  |  |  |  | 5081436,00 |  | 1502919,00 |  |  | 145350,00 | 140905,20 | 6870610,2 | 4-й кв. 2020 г. |
| 12 | г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д. 60 | 1967 | 1638,9 | 1638,9 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2864797,20 |  | 847311,30 |  |  | 81945,00 | 79439,12 | 3873492,62 | 4-й кв. 2020 г. |
| 13 | г. Железногорск, ул. Комарова, д. 28, корп.2 | 1968 | 3241,6 | 2696 | 0 |  |  |  |  |  |  | 5666316,80 |  | 1675907,20 |  |  | 162080,00 | 157123,59 | 7661427,59 | 4-й кв. 2020 г. |